様式第1号（第7条関係）

認　定　請　求　書

（中間前金払用）

年　　月　　日

泉 佐 野 市 長　様

| (受注者) | 住所 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 商号又は名称 |  |
|  | 代表者氏名 |  | ㊞ |

下記の工事について、建設工事請負契約約款第3５条第４項に基づいて、中間前金払の認定を請求します。

記

| １ | 工事名 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ | 工事場所 | 泉佐野市 |
| ３ | 工期 | 平成 年 月 日から 成 年 月 日 ※ ※変更契約があった場合は変更後の工期 |
| ４ | 契約金額 | 円 ※変更契約があった場合は変更後の金額 平成 |

※工事履行報告書（様式第２号）を添付してください。

様式第2号（第7条関係）

工事履行報告書

年　　月　　日

泉 佐 野 市 長 　様

| (受注者) | 住所 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 商号又は名称 |  |
|  | 代表者氏名 |  | ㊞ |
| 工 事 名 |  |
| 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |
| 日 付 | 令和 年 月 日 現在 |
| 月 別 | 予定工程％ （ ）は工程変更後 | 実施工程％ （ ）は予定工程との差 | 備 考 |
|  | （ ） | （ ） |  |
| （記事欄） |

| 現場代理人 | 監理（主任）技術者 |
| --- | --- |

（備考）　必要に応じて適宜項目を追加して使用するものとする。

様式第3号（第8条関係）

認　定　調　書

（中間前金払用）

年　　月　　日

(受注者)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

(発注者)　泉佐野市長　　　　　　　　　　　　　　印

下記の工事について、その進捗等を確認したところ、中間前金払をすることができる要件を具備していることを認定します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 工期 | 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 ※変更契約があった場合は変更後の工期 |
| 契約金額 | 円 ※変更契約があった場合は変更後の金額 |
| 中間前払金 支払限度額 | 円（万円止め） |
| 摘要 |  |

様式第4号（第9条関係）

年　　月　　日

泉 佐 野 市 長  様

| (受注者) | 住所 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 商号又は名称 |  |
|  | 代表者氏名 |  | ㊞ |

中　間　前　払　金　請　求　書

次の工事に係る中間前払金として、下記のとおり請求します。

| １ | 請求金額 | 円 |
| --- | --- | --- |
| ２ | 工事名 |  |
| ３ | 工事場所 | 泉佐野市 |
| ４ | 工期 | 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで |
| ５ | 契約金額 | 円 |
| ６ | 受領済前払金額 | 円 |
| ７ | 振込先 | 前払金振込先と同じ |

※保証事業会社が発行した中間前払金の保証証書（原本）を添付

様式第2号（第7条関係）

＜記入例＞

工事履行報告書

年　　月　　日

泉 佐 野 市 長 　様

| (受注者) | 住所 | 泉佐野市○○丁目○番○号 |
| --- | --- | --- |
|  | 商号又は名称 | △○□株式会社 |
|  | 代表者氏名 | 代表取締役 ○△ □○ | ㊞ |
| 工 事 名 | ○○○○工事 |
| 工 期 | 平成○○年５月２６日 ～ 平成○△年３月２０日 |
| 報 告 日 付 | 平成○○年１１月３０日 現在 |
| 月 別 | 予定工程％ （ ）は工程変更後 | 実施工程％ （ ）は予定工程との差 | 備 考 |
| Ｈ○○ ５月 | 0.0（ ） | 0.0（ 0.0） |  |
| ６月 | 0.0（ ） | 0.0（ 0.0） |  |
| ７月 | 5.4（ ） | 3.0（―2.4） |  |
| ８月 | 11.1（ ） | 8.6（―2.5） |  |
| ９月 | 18.5（ ） | 16.3（―2.2） |  |
| １０月 | 28.7（ ） | 35.4（＋6.7） |  |
| １１月 | 48.1（ ） | 48.9（＋0.8） |  |
| １２月 | 58.5（ ） | 60.5（＋2.0） | ＞50％ |
| Ｈ○△ １月 | 77.5（ ） | （ ） |  |
| ２月 | 96.8（ ） | （ ） |  |
| ３月 | 100.0（ ） | （ ） |  |
|  | （ ） | （ ） |  |
| （記事欄） |

| 現場代理人 | 監理（主任）技術者 |
| --- | --- |

（備考）　必要に応じて適宜項目を追加して使用するものとする。