泉佐野市栽培漁業センター整備事業

基本計画策定業務委託

特記仕様書

令和　８年　４月

泉佐野市生活産業部農林水産課

１ 適用の範囲

本特記仕様書は泉佐野市栽培漁業センター整備事業基本計画策定業務（以下、「本業務」という。）に適用する。

２ 業務の目的

泉佐野市栽培漁業センター整備に関して、基本計画を与条件等に基づき案を策定する。

３ 業務の期間

契約日から令和9年3月31日まで

４ 委託検討箇所（別紙1）

泉佐野市栽培漁業センター（泉佐野市内）

５ 委託範囲

(1) 情報収集・調査

発注者が示す条件として候補地や周辺環境等の現地調査、測量・地下埋設物調査、関係団体、専門家の情報収集による種苗の調査、関係法令や適用基準・指針の調査などを行い、計画策定に必要な情報を収集する。

(2) 基本計画の設定

施設の目的や必要となる機能、法令等の制約条件、井戸等の水施設、栽培漁業と将来的な養殖漁業を見据えた施設、海に学ぶ拠点、市民参加モデルを考慮した基本計画を行う。

(3) 整備内容の検討

発注者が示す計画案等の与条件に基づき、施設及び設備規模の検討を行い、基本設計につながる計画図面、基本設計業務仕様書を作成する。検討にあたっては、安全性や耐久性、省エネルギー等の所要の機能、品質を両立させコスト縮減に資するように配慮すること。

(4) 漁業センターの運営に関する検討

栽培漁業センターの運営は、専門的な知識や経験が必要と考えられる。これを踏まえた建設後の運営方法の検討、施設のランニングコストの概算事業費の算出、協議会等開催の運営支援。

(5) 概算事業費の算定

基本計画における概算事業費を算定する。

６ 業務管理

受注者は管理技術者として技術士（水産土木）の資格保有者を置くことと

し、秩序正しい業務を行わせることとする。

７ 成果品の提出

(1) 提示された条件に基づき、次にあげるア～カの図書を作成すること。

ア 概略説明書（情報収集・調査の経過等が分かるもの）

イ 施設概要書（施設の目的や機能が分かるもの）

ウ 整備計画書（施設及び設備規模の概要、計画図面及び基本設計業務仕様書。）

エ 運営計画書（栽培漁業センターの運営方法、施設のランニングコストの概算事業費、協議会等開催の運営支援資料）

オ 事業費概算書（計画書に書かれた案の概算事業費が分かるもの）

カ 図面一式

(ｱ) 施設付近の見取り図

(ｲ) 配置計画図（施設の配置を示したもの）

(ｳ) 平面計画図（施設の凡その外観が分かるもの）

(ｴ) 立面計画図（ 〃 ）

(ｵ) その他必要な図面

(2) 事業の完了に伴い上記の図書を成果品として、「電子納品運用ガイドライン」に基づく電子納品の他に製本したものを2 部提出すること。製本形態については、原則としてA4 版縦の左とじとし、できるだけ簡素な装丁とすること。

(3) ただし、整備計画書と事業費概算書、配置計画図は中間報告すること。（未製本で可）。

(4) 成果品の版権は発注者に帰属するものとし、発注者の許可なく外部に貸与または公表してはならない。

８ 疑義

受注者は本業務内容について疑義が生じたときは、発注者と協議して決定するものとする。